КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКНЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2024                                     с. Большие Кныши                        	     № 5-п

О мероприятиях по защите населения  и    территории  МО Большекнышинский сельсовет в период весеннего паводка 2024 года

## Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 №  131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в  целях защиты населения и территорий Большекнышинского сельсовета во время весеннего паводка 2024 года администрация Большекнышинского сельсовета Идринского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории МО Большекнышинский сельсовет в период весеннего паводка 2024 года (приложение №1).

2. Постановление от 09.03.2023 №4-п «О мероприятиях по защите населения  и    территории  МО Большекнышинский сельсовет в период весеннего паводка 2023 года» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление  вступает  в  силу  после  обнародования на  информационных стендах Большекнышинского сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте https://bolsheknyshinskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru  в сети интернет.

Глава Большекнышинского сельсовета                               С.И. Григорьев

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Большекнышинского  сельсовета

Перечень мероприятий по защите населения и территории МО Большекнышинский сельсовет во время весеннего паводка 2024 года

| № п/п | Наименования мероприятия | Степень угрозы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом паводковой обстановки на подведомственных территориях | Подтопление населенных пунктов | до 15.04.2024 г. | Глава сельсовета |
| 2 | Создание резерва материально- технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций: - ГСМ | Подтопление населенных пунктов | до 15.04.2024 г. | Глава сельсовета |
| 3 | По наиболее угрожающим в техническом состоянии ГТС, потерявшим хозяйственное и социальное значение, бесхозным и представляющим угрозу жизнедеятельности населения объектами, внести предложения о целесообразности их дальнейшей эксплуатации |  | до 15.04.2024 г. | Глава сельсовета |
| 4 | Проведение сходов граждан для разъяснения действий в паводковый период. Изготовление и распространение памяток населению « О действиях при наводнении» | Подтопление населенных пунктов | до 15.04.2024 г. | Глава сельсовета |
| 5 | Очистка водоотводов, дренажных канав и труб от снега | Подтопление населенных пунктов | До паводкового периода | Глава сельсовета |
| 6 | Непрерывный сбор, обработка и передача органами управления данных о весеннем паводке, информирование населения и приемах и способах защиты от них | Подтопление населенных пунктов | В паводковый период. | Глава сельсовета |
| 7 | Откачка воды из затопленных жилых домов и производственных зданий | Подтопление жилых домов в населенных пунктах от склонных вод | В паводковый период | Глава сельсовета, собственники |
| 8 | Проведение работ по ликвидации последствий весеннего паводка | - | По окончанию паводка | Глава сельсовета, Вышестоящие организации |